Actividades de la semana jefe de proyecto, Gustavo Beltrán Luengo.

* Asignación de nuevas tareas a los integrantes del proyecto.
* Reunión día martes 13 de mayo de 2014, donde se declararon ,métodos para resolver los errores encontrado en las pruebas, entre las cuales se definieron:
  + Redacción de un pequeño informe declarando las falencias individuales en la codificación de su módulo.
* Definición de metodología para evitar retrasos. Tomando como ejemplo los errores del primer sprint, se llegó a las siguientes conclusiones.
  + Reunión semanal donde se dan a conocer los problemas de cada uno para el desarrollo de la tarea asignada.